**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | Pembangunan Sistem Pangkalan Data Syarikat SInga Maju |
| 2. | : | **Objektif Projek** | Memudahkan pengurusan maklumat di Syarikat Singa Maju. |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | Januari - Jun |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | Januari - Jun |
| 5. | : | **Laporan Projek** | \*rujuk lampiran |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | \*rujuk lampiran |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek) \_\_\_\_\_

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| 1.**Arahan SQL**            2.**ERD** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| **Bil** | **Isu masalah** | **Pelan tindakan** |
| 1 | Tidak dapat menyediakan maklumat pekerja akibat pertindihan data | Menghasilkan pernomalan 1nf,2nf dan 3nf berdasarkan tajuk projek |
| 2 | Berlaku keciciran maklumat pekerja | Membuat entiti pekerja |
| 3 | Pengurus tidak mempunyai maklumat yang lengkap berkaitan dengan cawangan | Membina jadual cawangan |
| 4 | Pemilik syarikat sukar untuk menguruskan pembayaran gaji kerana tiada maklumat sebenar pekerja dan pengurus | Membina jadual pekerja dan pengurus |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| **Bil** | **Penerangan** | **Jadual asal** | | **Jadual sebenar** | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1 | Perancangan pangkalan data | Januari -Februari | 2018 | Januari -Februari | 2018 |
| 2 | Analisis data dan takrifan kehendak pengguna | Februari-Mac | 2018 | Februari-Mac | 2018 |
| 3 | Reka bentuk pangkalan data | Mac-Mei | 2018 | Mac-Mei | 2018 |
| 4 | Pelaksanaan dan pemuatan | Mei | 2018 | Mei | 2018 |
| 5 | Pengujian dan penilaian | Mei-Jun | 2018 | Mei-Jun | 2018 |
| 6 | Pengendalian dan penyelenggaraan | Jun | 2018 | Jun | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer | 14/1/2018 | Makmal Siber |
| Printer | 15/1/2018 | Makmal Siber |

|  |
| --- |
| Catatan pembangun |
| Disahkan oleh  **Nama:Muhammad Hazeem Haiqal Bin Mohd Fazlee**  **Jawatan:Pengaturcara**  **Unit/ sektor/ syarikat:Nirvana**  **Tarikh:25 April 2018** |

Sistem Maklumat Syarikat Singa Maju